Relatório

Sprint 1 – PSI015

Para o primeiro sprint foram escolhidas as user stories 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Passo a citar:

* US1 - Como administrador da plataforma quero criar projetos para poder gerir tarefas relacionadas;
* US2 - Como administrador da plataforma quero criar contas de utilizador para permitir que os trabalhadores da empresa tenham acesso à plataforma;
* US3 - Como utilizador da plataforma quero poder autenticar-me na plataforma para ter acesso às minhas tarefas e agenda;
* US4 - Como administrador da plataforma quero criar equipas para poder gerir grupos de utilizadores que trabalham em conjunto;
* US6 - Como administrador da plataforma quero associar e desassociar projetos a equipas para poder gerir quem está a trabalhar em que projetos;
* US7 - Como utilizador da plataforma quero poder criar e remover tarefas para gerir o trabalho no nível de granularidade desejado.

A escolha destas US foi feita com o objetivo de deixar realizado neste sprint US que tinham prioridade alta e eram essenciais para o funcionamento das outras US com prioridade mais baixa.

**Limitações:**

Na user story 3 a agenda atual trata-se de um calendário “mock”, não possui funcionalidades nem é possível uma interação entre este e as tasks associadas ao user. Isto porque, com os user stories realizados neste sprint, não há qualquer funcionalidade que ponha datas nas tarefas.

**Vídeo:**

No vídeo demonstramos as funcionalidades realizadas apenas no computador, mas o site mobile é funcional.

**Autoavaliação:**

O grupo autoavalia-se com uma nota de 16 valores. Os alunos avaliam-se da seguinte forma:

* André Maia FC53684 : 12 valores
* João Figueiredo FC53524 : 12 valores
* Manuel Dias FC53529 : 16 valores
* Rodrigo Branco FC54457 : 16 valores
* Vasco Lopes FC54410 : 16 valores

**Conclusão:**

O trabalho está funcional e todos os critérios de aceitação das US mencionadas no início deste relatório estão verificadas e a funcionar corretamente. A dinâmica de grupo correu bem.